Proyecto de Ingeniería de Software 2021

Informe de avance semanal   
Grupo 10  
  
**Semana 2**

Escrito por Federico Gelso

# Objetivos

El objetivo principal de esta semana era ver reflejado todo el esfuerzo que realizó el equipo asignando todas las tareas de la fase durante la semana anterior, de forma que se notara una mayor agilidad durante las reuniones grupales y una libertad generalizada al momento de realizar las distintas actividades asignadas a cada integrante.

# 

# 

# 

# Reunión con la Coach

*Fecha: Martes 24 de Agosto del 2021*

*Duración estimada: 1 hora (8:00-9:00)  
Duración actual: 1 hora  
Inasistencias: N/A*Durante esta reunión se discutió con la Coach acerca de los problemas enfrentados para la entrega de la semana, la cual se vio retrasada unas horas debido a que el informe semanal no pudo estar pronto para la fecha estipulada de entrega.

La coach nos remarcó que no se esperan documentos completos en las entregas y que lo importante es ver como van evolucionando los mismos con el avance del proyecto. También se planteó que los problemas actuales del grupo estaban principalmente relacionados a la organización del grupo y medios de comunicación, lo cual es esperable de las primeras semanas del proyecto.  
  
Acerca de la repartición de todas las tareas, la Coach nos advirtió que aunque es una decisión del grupo y no este mal de por sí, hacer una repartición de toda una fase en una sola semana no es algo muy “agil” y va encontra del proceso que elegimos, por lo que debemos tener en cuenta la posibilidad de otro encare para próximas ocasiones.

# Reuniones grupales

## Reunión Grupal 1 - Sobrecarga del facilitador / División del grupo para la construcción

*Fecha: Martes 24 de Agosto del 2021*

*Duración estimada: 1 hora y media (19:00-20:30)  
Duración actual: 1 hora y media  
Inasistencias: N/A*

En términos generales esta reunión sirvió para tratar problemas relacionados con la comunicación del grupo de los cuales también se discutió en la reunión junto a la Coach del mismo día.

Se planteó una situación puntual que sucedió unos días antes de esta reunión que reflejaba un claro problema de que no todo el grupo estaba al tanto de las decisiones del grupo, por lo cual se remarcó la importancia de que todos los integrantes se comprometen a revisar los canales oficiales de comunicación del grupo todos los días para evitar este tipo de problemas a futuro.

Luego se discutió sobre la sobrecarga de trabajo que tuvo el facilitador del grupo durante la primera semana y el grupo se comprometió a asistir en las tareas administrativas cuando esto sea necesario.

Finalmente se habló de las distintas tareas a entregar para esta semana y sobre la división del grupo entre Frontend y Backend para la etapa de construcción ya que gran parte del grupo quiere dedicarse al backend y hay muy pocos interesados en el front, lo cual consideramos como un problema a resolver lo antes posible dada la importancia de aprender a usar las tecnologías previo al comienzo de la próxima fase del proceso.

## Reunión Grupal 2 - Decisiones de grupo

*Fecha: Jueves 26 de Agosto del 2021*

*Duración estimada: 30 minutos (20:30-21:00)  
Duración actual: 1 hora  
Inasistencias: N/A*

En esta reunión se habló de varios temas relacionados a cómo presentar los entregables y formas para mejorar el proceso, la eficiencia y calidad del grupo en general. También se compartió brevemente el estado de cada entregable a presentar esta semana.

## Reunión Grupal 3 - Decisiones de grupo II

*Fecha: Sábado 28 de Agosto del 2021*

*Duración estimada: 30 minutos (11:30-12:00)  
Duración actual: 1 hora  
Inasistencias: N/A*

Nuevamente el enfoque estuvo en el proceso y repasar el estado de los entregables. Dada la cercanía a la entrega, se tomó la decisión de presentar ciertos documentos (cuya entrega de aquí en adelante será semanal) en un estado parcial y mejorarlos para la próxima entrega ya que los responsables de dichas tareas se veían con muchas actividades relacionadas al proyecto que estaban aún por terminar.  
  
El facilitador informó al grupo que la próxima semana iba a ser muy importante ya que es la “semana 0” de la fase de construcción y que el grupo debe prepararse para llegar en buen estado a la nueva etapa del proyecto.

# Reuniones con el cliente

Esta semana no hubo reuniones con el cliente dada la poca disponibilidad del mismo. Las únicas opciones presentadas por el cliente era para el lunes o martes, lo cual dejaba muy poco tiempo para que el equipo pudiera preparar el backlog inicial del proyecto, ya que la primera reunión con el cliente para tal finalidad había sido el viernes de la semana anterior.

Se fijó el lunes 30 (lunes de la semana 3) como día para la segunda reunión con el cliente, en la cual se mostrará la versión inicial de backlog y se discutirá sobre el proceder de la primera iteración de la fase de construcción que comienza el lunes 6 de septiembre.

# Resultados de la Semana

Esta semana no se tomaron grandes decisiones que afectarán al grupo o al proceso más allá de una leve modificación a la repartición del equipo entre Frontend y Backend.

## Modificación al reparto del grupo entre Frontend y Backend

| **Integrante** | **Front/Back** |
| --- | --- |
| Agustin Brozia | **Front** |
| Bruno De Simone | Front |
| Ciro Sayagués Laso | **Front/Back** |
| Federico Gelso Gonzalez | Front |
| Gianluca Giordano Pignatta | Back |
| Javier Gómez | **Back** |
| Lorenzo Motta | **Front/Back** |
| Lucas Fontes | **Back/Front** |
| Manuel Estefanell | **Back/Front** |
| Marcelo Marenales | **Back** |
| Martin Larroca | **Back** |
| Rodrigo Gonzalez | **Back** |
| Santiago Alaniz | Back |
| Santiago Hernández | **Front** |

Las personas que tienen su rol en **negrita** denota que son miembros del equipo que se dedicaran “fijo” a la construcción. Esto significa que usarán la mayoría de sus horas semanales dedicadas a la construcción.

Actualmente tenemos 4 personas “fijas” en el backend y 2 personas fijas en el front. Luego hay 4 personas que ocuparan cualquiera de los dos roles dependiendo de la carga de cada iteración.

## Cumplimiento de objetivos semanales

## El equipo concluye que los objetivos fueron parcialmente cumplidos.

## Por parte las reuniones fueron mucho más fluidas que la semana anterior, pero no todos los miembros del equipo pudieron lograr repartir sus responsabilidades de forma efectiva (lo que fue el objetivo detrás de repartir todas las tareas de la fase durante la primer semana) ya que varias tareas llegaron al sábado sin aún ser comenzadas y el grupo se vio en la necesidad de hacer entregas parciales ya que no alcanzaban los tiempos.

## Autocritica grupal

Esta semana los problemas más grandes estuvieron relacionados a la comunicación del grupo y la organización del mismo. El grupo entendió que ciertos problemas ocurrieron por falta de atención de los integrantes (“no me di cuenta de X cosa”, “me olvidé de llenar la tabla de horas”), lo cual da a entender que aún hay cierta falta de compromiso hacia el proyecto. El grupo entiende que estos problemas deben solucionarse lo antes posible y se compromete a trabajar para ello.

# Objetivos para la próxima semana (Semana 3)

La próxima semana marca el fin de la fase inicial del proceso y la semana previa al comienzo de la fase de construcción, la cual es la parte central del proyecto. Como equipo debemos prepararnos para la nueva fase y reflexionar sobre los resultados de la fase inicial.